Mul4班
相馬悠紀（シミュレータ）
中川翔太（FPU）
林周斗（コンパイラ）
室屋晃子（コア）
11/27発表

---
Simulator
- 先週やったこと
  - 2nd ISA用シミュレータ作成中
  - ライブラリの実装は後回しにした
- 今週やること
  - 引き続きシミュレータ

---
FPU
- 先週やったこと
  - FINV, SQRTの直線補間のためのテーブルを模索
- 今週やること
  - 引き続きテーブルの作成、修正

---
コンパイラ
- 先週やったこと
  - 最適化
    - sin, cosのアセンブリコード組み込み
    - 定数畳み込み改良
    - 23.5億命令 → 22.1億命令
  - コンパイラを2nd アーキテクチャに対応
    - シミュレータ待ち
- 今週やること
  - 最適化の続き
  - （シミュレータが完成次第）コンパイラのデバッグ

---
コア
- 先週やったこと
  - 2nd Architectureの設計
  - ALUの機能拡張
- 今週やること
  - ALUの機能拡張（つづき）
  - デコーダ設計

---
2nd Architectureでの変更点
- 命令長を32bitから36bitに
- 浮動小数点0,1,-1レジスタ($f0,$1,$f2)をつくる
- 欲しい命令を追加

---
2nd ISAでの変更点 : 算術・論理演算
- float演算+絶対値,符号反転の命令をつくる
  - fadda(fadd + abs),faddn(fadd + neg)など
  - fabs,fnegも追加
- fdivをfinv + fmulに分割する
- find first one命令をつくる
  - ライブラリのアセンブリ実装でシフト幅を求めたり
- 論理シフトのシフト幅をレジスタ指定できるように
  - 負のシフト幅が指定されたら逆向きにシフト

---
2nd ISAでの変更点 : 条件分岐
- 全ての条件分岐を1つの比較分岐命令で行う
  - 比較命令を廃止
  - 1st ISA : ==,!=が1命令、<=が2命令
  - 2nd ISA : ==,!=,<=,>=が1命令
- 整数の即値比較による条件分岐命令をつくる
  - レジスタの値と即値(9bit,unsigned)を比較
    - PC+即値(16bit,signed)のアドレスにジャンプ
  - これに伴って命令長が36bitになった

---
ご清聴
ありがとうございました！