Mul4班
相馬悠紀(シミュレータ)
中川翔太(FPU)
林周斗(コンパイラ)
室屋晃子(コア)
12/04発表

---
シミュレータ
先週やったこと
- 2nd Architecture用シミュレータ完成
今週やること
- 2nd用アセンブラを書き始める
- 今週忙しい
- 分岐予測コンテストには参加しない予定

---
FPU
- 浮動小数点数のフォーマットを変更
- finv,sqrtをC実装する
- 誤差が目標の範囲に収まるようにテーブルを調整
- fadd,fmul,比較のVHDLを書き換えて新しいフォーマットに沿うようにした
- finv,sqrtをVHDLで書き、実機でテスト
- FPUの改良

---
コンパイラ
- 2ndコンパイラのデバッグ
- 最適化(closure除去、不要jump除去)
- 22.1億命令→
- 最適化の続き

---
コア
- ALU拡張
- データバス/デコーダ設計、実装
- コアの実機テスト
- パイプライン化

---
2nd ISA(改)
削除された命令
- シフト量をレジスタ指定する命令
- find first one
追加された命令
- itof, ftoi, floor
- 分岐先アドレスをレジスタ指定するBranch命令

---
2nd ISA(改)
削除された命令
- シフト量をレジスタ指定する命令
- find first one
追加された命令
- itof, ftoi, floor
- 分岐先アドレスをレジスタ指定するBranch命令